Приложение № 1 к государственному контракту

№ И-10-14 от ____________ 2010г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ:

«Разработка подсистемы ввода, обработки, хранения и формирования отчетов о состоянии водных объектов в зоне проведения олимпийских игр Сочи-2014 в составе ИС «Олимп-Вода»

- Краснодар, 2010

1. Общие сведения

Настоящее техническое задание (далее - ТЗ) определяет назначение, функциональные возможности, состав, требования к подсистеме в целом и ее составным частям, этапы создания подсистемы ввода, обработки, хранения и формирования отчетов о состоянии водных объектов в зоне проведения олимпийских игр Сочи-2014 в составе информационной системы «Олимп-Вода» (далее по тексту – подсистема ИС «Олимп-Вода»), входящей в автоматизированную информационную подсистему проектного управления Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, являющейся, в свою очередь, частью межведомственной Системы информационно-аналитического обеспечения мероприятий по подготовке XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в городе Сочи.

2. Основание для выполнения работ

Основанием для разработки является поручение Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 АЖ-П12-4229 о создании «Информационной системы проектного управления и контроля подготовки XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи», поручение заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации (пункт 1 протокола от 15.12.2008 № 01-15/12-Сочи), а также  приказ Федерального агентства водных ресурсов от 11.02.2010 года № 24  «Об утверждении перечней мероприятий по информационному обеспечению в области водных ресурсов на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»

3. Срок выполнения работ

Начало:          с даты подписания государственного контракта

Окончание:   10 декабря 2010 г.

4. Цели работы

Целью разработки подсистемы ввода, обработки, хранения и формирования отчетов о состоянии водных объектов в зоне проведения олимпийских игр Сочи-2014 в составе ИС «Олимп-Вода» является обеспечение сотрудников Центрального аппарата Федерального агентства водных ресурсов и Кубанского бассейнового водного управления программными средствами для эффективного управления данными о состоянии водных объектов в зоне проведения Олимпиады Сочи-2014.

5. Характеристика объекта автоматизации

В  2009 году в Центральном аппарате Федерального агентства водных ресурсов и Кубанском Бассейновом водном управлении проводились работы по созданию информационной системы   представления сведений о состоянии водных объектов в зоне проведения олимпийских игр Сочи-2014 (ИС «Олимп-Вода»). Были проведены мероприятия, заключающиеся в оперативном обеспечении представления сведений в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в единую информационно-аналитическую систему Минприроды России по контролю за подготовкой и проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, а также обеспечением руководства Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсов) и Кубанского бассейнового водного управления полной и достоверной пространственной информацией (справочной и аналитической) для отслеживания изменения состояния водных объектов в зоне проведения Олимпиады.

Разработанная информационная система «Олимп-Вода», совместимая с ГИС Росводресурсов, обеспечивает оперативное и наглядное представление пространственной и атрибутивной информации о водных объектах в зоне проведения Олимпиады, при этом необходимо дополнить ее функциональные возможности, разработав подсистему ввода, обработки, хранения данных и формирования отчетов.

Таким образом, разработка подсистемы ввода, обработки, хранения и формирования отчетов о состоянии водных объектов в зоне проведения олимпийских игр Сочи-2014 в составе ИС «Олимп-Вода» является вторым этапом, разработанной в 2009 году информационной системы представления  сведений о состоянии водных объектов в зоне проведения олимпийских игр Сочи-2014 ( ИС Олимп-Вода)»

6. Требования к подсистеме

- 6.1. Общие требования к подсистеме ИС «Олимп-Вода»

- ИС «Олимп-Вода» представляет собой согласованную совокупность информационных и программно-технических средств и услуг, обеспечивающих информационную поддержку деятельности пользователей системы. Подсистема ИС «Олимп-Вода» должна строиться на основе сервис-ориентированной архитектуры с использованием современных и перспективных информационно-телекоммуникационных и геоинформационных технологий, а также должна быть интегрирована в состав информационной системы «Олимп-Вода», с возможностью интеграции с существующими и вновь разрабатываемыми подсистемами ГИС Росводресурсов (в рамках функциональных требований).

- Серверные компоненты подсистемы ИС «Олимп-Вода» должны функционировать в рамках общей аппаратно-программной инфраструктуры Росводресурсов и, в частности, должны быть совместимы с ГИС Росводресурсов.

- Для обеспечения совместимости подсистемы ИС «Олимп-Вода» с уже существующими и вновь разрабатываемыми автоматизированными информационными системами Заказчика должны быть применены единые системы протоколов многоуровневого взаимодействия и моделей данных.

- Подсистема ИС «Олимп-Вода» должна быть реализована в виде веб-приложения на основе сервис-ориентированной архитектуры на платформе ArcGIS Server 9.3. и обеспечивать доступ пользователей ко всем разрешенным функциям и данным системы через интернет-браузер – Internet Explorer с Flash Player. Серверные компоненты подсистемы ИС «Олимп-Вода» должны быть развернуты на сервере центрального аппарата Федерального агентства водных ресурсов. Подсистема ИС «Олимп-Вода» должна функционировать на клиентских рабочих местах в Кубанском БВУ и в центральном аппарате Федерального агентства водных ресурсов.

- Изменение структуры базы геоданных ИС «Олимп-Вода» не должно влиять на устойчивое функционирование разработанных ранее программных модулей информационной системы.

- Необходимо провести обучение представителей Заказчика работе с подсистемой ИС «Олимп-Вода». Обучение пользователей работе с подсистемой ИС «Олимп-Вода» должно производиться сертифицированными преподавателями по обучению работе с ArcGIS.

- В качестве картографической основы должна использоваться цифровая электронная карта зоны проведения олимпийских игр Сочи-2014 и зоны ответственности Кубанского БВУ и данные дистанционного зондирования, включенные в состав базы геоданных (ArcSDE 9.3, СУБД MS SQL Server 2005) ИС «Олимп-Вода».

- Пополнение базы геоданных картографическими слоями, а также их редактирование при разработке подсистемы ИС «Олимп-Вода» должно осуществляться организацией, имеющей лицензию на проведение картографических работ.

- Исполнитель должен предусмотреть процедуру резервного копирования данных.

- Функциональность подсистемы разграничения доступа ИС «Олимп-Вода» должна быть расширена с целью ограничения доступа к функциональным возможностям (к программным модулям, картографическим сервисам, базам данных) разрабатываемой подсистемы ввода, обработки, хранения и формирования отчетов о состоянии водных объектов в зоне проведения олимпийских игр Сочи-2014 в составе ИС «Олимп-Вода».

- 6.2. Требования к функциям подсистемы ИС «Олимп-Вода»

Подсистема ввода, обработки, хранения и формирования отчетов о состоянии водных объектов в зоне проведения олимпийских игр Сочи-2014 в составе ИС «Олимп-Вода должна реализовывать следующие функциональные возможности:

- Формирование, отображение и сохранение в виде документа Word  учетной карточки водного объекта, содержащей общие сведения о водном объекте (такие как название, код водного объекта и другие сведения по согласованию с Заказчиком), информацию о количестве постов мониторинга на водном объекте (с классификацией по типам), информацию о количестве водопользователей, воздействующих на водный объект (с классификацией по воздействию водопользования на водный объект или способу использования водного объекта), информацию о местах чрезвычайных ситуаций на водном объекте, информацию о результатах  мониторинга состояния водных объектов (количество отборов и анализов), картографические материалы и другие сведения по согласованию с Заказчиком.

- Ввод сведений в ИС «Олимп-Вода» из документов соответствующих формам №№ 2, 5, 6, 7, 9, 11, 13-15, 17, 18, 20, 22, 24-28 Приказа № 111  от 07.05.2008г.  МПР РФ, формам №№ 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4, 6.1-6.3  Приказа № 30 от 06.02.2008г. МПР РФ и их отображение посредством интернет-приложения ИС «Олимп-Вода».

- Импорт в базу геоданных, обработка и отображение в ИС «Олимп-Вода» сведений из протокола количественного химического анализа состояния водных объектов в формате Word. Формирование отчетов, содержащих сведения о результатах количественного химического анализа состояния водных объектов в формате Word.

- Редактирование пространственной (точечных объектов) и атрибутивной информации (атрибутов водных объектов, населенных пунктов и других по согласованию с Заказчиком) пользователями интернет-приложения ИС «Олимп-Вода». Для реализации возможности редактирования атрибутов водных объектов требуется пополнение  слоев водных объектов в базе геоданных ИС «Олимп-Вода» кодами из ПИАК «Лицензирование».

- Поиск и выделение на карте мест возникновения чрезвычайных ситуаций (по дате их возникновения), особо охраняемых природных территорий и потенциально опасных предприятий. Для реализации данной функциональной возможности требуется пополнение базы геоданных ИС «Олимп-Вода» пространственными и атрибутивными данными по согласованию с Заказчиком.

- Поиск (по коду и названию) и отображение на карте водохозяйственных участков, расположенных в зоне ответственности Кубанского БВУ. Для реализации данной функциональной возможности требуется пополнение базы геоданных пространственными и атрибутивными данными по водохозяйственным участкам.

- Поиск, выделение на карте и формирование списка водопользователей, населенных пунктов, мест возникновения чрезвычайных ситуаций, угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций вблизи (на задаваемом пользователем расстоянии) водных объектов (выбираемых пользователем).

- Добавление фотографий и видео файлов к объектам, их хранение и просмотр в ИС «Олимп-Вода».

- Расширение функциональных возможностей подсистемы передачи данных ИС «Олимп-Вода» в ЕИАС Сочи-2014: формирование и передача тематических слоев в виде шейп-файлов (ESRI Shapefile) в ЕИАС Сочи-2014 в автоматическом режиме.

- Отображение графиков усредненных, максимальных, минимальных значений измерений двух показателей (выбираемых пользователями) контролируемых на постах мониторинга за заданный пользователем период (по оси абсцисс – расстояние до поста мониторинга, из числа выбранных пользователями, от устья водного объекта; по оси ординат – величина показателя, с указанием единицы измерения).  Доработка существующих модулей визуализации графиков для улучшения восприятия оператором представляемых сведений (по согласованию с Заказчиком).

- Построение и отображение водосборного бассейна для точки, задаваемой пользователем.

- 6.3. Требования к разработке

Исполнитель должен вести разработку подсистемы ИС «Олимп-Вода» на лицензионных системных и инструментальных программных средствах специалистами, имеющими сертификаты по работе с ГИС и разработке баз геоданных. Исполнитель должен иметь лицензию на проведение картографических работ.

- 6.4. Требования к аппаратному и программному обеспечению подсистема ИС «Олимп-Вода»

Подсистема  ИС «Олимп-Вода» должна функционировать на аппаратных и программных средствах информационной системы «Олимп-Вода» в целом:

- Выделенный сервер для базы пространственных данных ИС «Олимп-Вода» - центральный процессор (ЦП) Intel Xeon (2 ядра), оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 4ГБ, RAID 0+1 200ГБ. Операционная система MS Windows Server 2003. База пространственных данных ИС «Олимп-Вода» разворачивается под управлением СУБД MS SQL Server 2005.

- Сервер приложений для ArcGIS Server 9.3 должен иметь следующие характеристики: ЦП 2 Intel Xeon (2 ядра), ОЗУ 4ГБ. MS Windows Server 2003.

- Веб-сервер должен иметь следующие характеристики: ЦП Intel Xeon, ОЗУ 4ГБ, сеть 2 адаптера 100 Mb Ethernet (возможно совмещение с сервером приложений, или сервером базы пространственных данных). MS Windows Server 2003.

- Рабочее место администратора ИС должно иметь следующие характеристики: ЦП Intel Core Duo, ОЗУ 2ГБ, сеть Fast Ethernet, НЖМД 100 ГБ, дисплей17''. MS Windows XP и выше, Internet Explorer и Flash Player, Adobe Integrated Runtime.

7. Состав и содержание работ по созданию подсистемы ИС «Олимп-Вода»

1 этап

Реализация следующих функциональных возможностей подсистемы ввода, обработки, хранения и формирования отчетов о состоянии водных объектов в зоне проведения олимпийских игр Сочи-2014 в составе информационной системы Олимп-Вода:

1.1. Редактирование пространственной (точечных объектов) и атрибутивной информации (атрибутов водных объектов, населенных пунктов и других по согласованию с Заказчиком) пользователями интернет-приложения ИС «Олимп-Вода». Для реализации возможности редактирования атрибутов водных объектов требуется пополнение  слоев водных объектов в базе геоданных ИС «Олимп-Вода» кодами из ПИАК «Лицензирование».

1.2. Поиск и выделение на карте мест возникновения чрезвычайных ситуаций (по дате их возникновения), особо охраняемых природных территорий и потенциально опасных предприятий. Для реализации данной функциональной возможности требуется пополнение базы геоданных ИС «Олимп-Вода» пространственными и атрибутивными данными по согласованию с Заказчиком.

1.3. Поиск, выделение на карте и формирование списка водопользователей, населенных пунктов, мест возникновения чрезвычайных ситуаций, угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций вблизи (на задаваемом пользователем расстоянии) водных объектов (выбираемых пользователем).

1.4. Расширение функциональных возможностей подсистемы передачи данных ИС «Олимп-Вода» в ЕИАС Сочи-2014: формирование и передача тематических слоев в виде шейп-файлов (ESRI Shapefile) в ЕИАС Сочи-2014 в автоматическом режиме.

1.5. Построение и отображение водосборного бассейна для точки, задаваемой пользователем.

2 этап

2.1. Реализация нижеследующих функциональных возможностей подсистемы ввода, обработки, хранения и формирования отчетов о состоянии водных объектов в зоне проведения олимпийских игр Сочи-2014 в составе информационной системы Олимп-Вода:

    - Формирование, отображение и сохранение в виде документа Word  учетной карточки водного объекта, содержащей общие сведения о водном объекте (такие как название, код водного объекта и другие сведения по согласованию с Заказчиком), информацию о количестве постов мониторинга на водном объекте (с классификацией по типам), информацию о количестве водопользователей, воздействующих на водный объект (с классификацией по воздействию водопользования на водный объект или способу использования водного объекта), информацию о местах чрезвычайных ситуаций на водном объекте, информацию о результатах  мониторинга состояния водных объектов (количество отборов и анализов), картографические материалы и другие сведения по согласованию с Заказчиком.

    - Ввод сведений в ИС «Олимп-Вода» из документов соответствующих формам №№ 2, 5, 6, 7, 9, 11, 13-15, 17, 18, 20, 22, 24-28 Приказа № 111  от 07.05.2008г.  МПР РФ, формам №№ 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4, 6.1-6.3  Приказа № 30 от 06.02.2008г. МПР РФ и их отображение посредством интернет-приложения ИС «Олимп-Вода».

    - Импорт в базу геоданных, обработка и отображение в ИС «Олимп-Вода» сведений из протокола количественного химического анализа состояния водных объектов в формате Word. Формирование отчетов, содержащих сведения о результатах количественного химического анализа состояния водных объектов в формате Word.

    - Поиск (по коду и названию) и отображение на карте водохозяйственных участков, расположенных в зоне ответственности Кубанского БВУ. Для реализации данной функциональной возможности требуется пополнение базы геоданных пространственными и атрибутивными данными по водохозяйственным участкам

    - Добавление фотографий и видео файлов к объектам, их хранение и просмотр в ИС «Олимп-Вода».

    - Отображение графиков усредненных, максимальных, минимальных значений измерений двух показателей (выбираемых пользователями) контролируемых на постах мониторинга за заданный пользователем период (по оси абсцисс – расстояние до поста мониторинга, из числа выбранных пользователями, от устья водного объекта; по оси ординат – величина показателя, с указанием единицы измерения).  Доработка существующих модулей визуализации графиков для улучшения восприятия оператором представляемых сведений (по согласованию с Заказчиком)

2.2. Развертывание серверных компонент подсистемы ИС «Олимп-Вода» в центральном аппарате Федерального агентства водных ресурсов.

2.3. Проведение консультаций и обучение пользователей.

2.4. Разработка комплекта технической документации подсистемы ИС «Олимп-Вода».

3 этап

Проведение опытной эксплуатации подсистемы в составе ИС «Олимп-Вода» в Кубанском БВУ. Опытная эксплуатация не менее 1 месяца.

8. Порядок приемки работ

- По результатам выполнения 1-го этапа представляются отчет и исходные тексты программ разработанных программных модулей.

- По результатам выполнения 2-го этапа представляются общий отчет, исходные тексты программ разработанных программных модулей, комплект технической документации и документов, регламентирующих использование разрабатываемой подсистемы в составе информационной системы «Олимп-Вода».

- Окончательная приемка работ по разработке подсистемы в составе ИС «Олимп-Вода» проводится по итогам опытной эксплуатации подсистемы в Кубанском БВУ, развернутой на сервере центрального аппарата Росводресурсов.

9. Требования к документированию

Техническая документация на подсистему «ИС «Олимп-Вода» должна быть разработана в соответствии с требованиями ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».

В результате выполнения работ должна быть разработана и представлена следующая документация:

- Общий отчет по результатам выполненных работ (включает структуру базы геоданных ИС «Олимп-Вода»).

- Комплект технической документации в составе:

  - Руководство администратора.

  - Руководство пользователя.

- Комплект документов, регламентирующих использование информационной системы в составе:

  - Проект приказа о вводе подсистемы ИС «Олимп-Вода» в эксплуатацию;

  - Проект регламента использования и эксплуатации подсистемы ИС «Олимп-Вода».

- Допускается выпуск документов с использованием средств автоматизации разработки (CASE-средств), согласованные с Заказчиком.

- Все документы должны быть выпущены на русском языке. Отдельные документы, в том числе выпущенные с помощью CASE-средств, могут содержать записи латинскими буквами (наименование полей баз данных, текст программ и т.д.).

- Документы должны быть представлены Исполнителем Заказчику на бумажном и цифровом носителях в двух экземплярах. Исходные тексты программ и данные должны быть представлены на компакт-дисках.

10. Конечные результаты

По окончании работ Заказчику представляются следующие результаты:

- Функционирующая подсистема ввода, обработки, хранения и формирования отчетов о состоянии водных объектов в зоне проведения олимпийских игр Сочи-2014 в составе информационной системы «Олимп-Вода» на серверах центрального аппарата Росводресурсов.

- Общий отчет по разработке подсистемы ввода, обработки, хранения и формирования отчетов о состоянии водных объектов в зоне проведения олимпийских игр Сочи-2014 в составе информационной системы «Олимп-Вода».

- Комплект технической документации.

- Комплект документов, регламентирующих использование разработанной подсистемы.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
| _______________________ | _____________________ |