УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Кубанского БВУ

_____________________Г.В. Салов

«_____»_______________  2008 год

М.П.

Техническое задание на выбор исполнителя по проектным и изыскательским работам.

| № п/п | Раздел | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Полное наименование объекта | Разработка проекта «Расчистка и регулирование русла р. Псенафа в районе сел Еленовское, Большесидоровское, Красногвардейское Красногвардейского района, Республика Адыгея» |
|  | Место, срок и условия выполнения работ | Место поставки продукции - г. Краснодар, ул. Красная 180-а, Кубанское БВУ Начало работ – с даты заключения государственного контракта; Окончание работ – 25 декабря 2008 года (с учетом получения всех необходимых согласований и положительного заключения государственной экспертизы); Условия выполнения работ – в соответствии с заданием на проектирование, государственным контрактом на выполнение проектно – изыскательских работ; Рабочий проект передать Заказчику в – 4-х экземплярах на бумажном носителе, кроме того 1 экземпляр в электронном виде. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей в том числе НДС. |
|  | Вид цены | Цена твердая фиксированная на весь период строительства, не подлежащая корректировке в связи с инфляцией. |
|  | Порядок формирования цены контракта | В ценовом предложении участник размещения заказа обязан учесть все затраты, необходимые для исполнения государственного контракта в соответствии с объемами работ, условиями конкурсной документации и обязательными платежами, предусмотренными законодательством РФ. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ | Оплата по безналичному расчету, размер аванса – 30% в течении 10 банковских дней с момента подписания государственного контракта по результатам конкурса, 60% – в течении 10 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ; 10% - после получения положительного заключения государственной экспертизы. |
|  | Перечень этапов и разделов проектных и изыскательских работ | Одностадийное проектирование |
|  | Технические требования | В соответствии с заданием на проектирование |
|  | Копии документов подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям законодательства РФ | Для выполнения проектно – изыскательских работ: Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по проектированию зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по инженерному изысканию для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. |
|  | Требования к безопасности проектируемых зданий и сооружений | В соответствии с действующими на момент проектирования нормативными документами. |
|  | Требования к качеству выполняемых работ | Гарантийные обязательства – на весь период строительства объекта. Работы выполнить в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, стандартами и другими нормативными документами, касающимися качества выполняемых работ. В 10-ти дневный срок и за собственный счет устранять недоделки и дополнять техническую и сметную (проектно – сметную) документацию при получении от «Заказчика», компетентных государственных органов, в том числе органов государственной экспертизы, мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой «Исполнителем». |
|  | Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ | Заказчиком осуществляется контроль и приемка выполненных работ по актам выполненных работ на проект (проектно – сметную документацию, в соответствии с календарным планом. |

Выполнил:

главный специалист – эксперт

планово – экономического отдела							             Н.Е. Крылова

главный специалист – эксперт

планово – экономического отдела								С.П. Мацагора

Проверил:

начальник планово – экономического отдела						А.Н. Жиров